# Sprint 2 Projectdocument

# TypoTrainer v1.2.0

# Project: TypoTrainer – Applicatie om snel en foutloos te leren typen

# Sprint 2: UC3-UC4

Niveau: 2 
Versie: 1.2.0 
Datum: 5-12-2025

Scrum Team: Tim de Boer (1218918), Edward Popova (1208441), Kai Bloemers (1217499), Nicky Tse (117484) , Rick Reimert (1214962)

2025

## 1. Sprintoverzicht

In Sprint 2 lag de focus op het uitbreiden van de functionaliteit van de TypoTrainer.

De nadruk lag op:

- Verbeteren van oefening functionaliteit (timer, gebruikersinvoer, foutdetectie)

- Design en structuur verbeteren (framework + header)

- Settings uitbreiden (bijv. kleurenblind modus)

- Resultaten vastleggen en tonen (woorden per minuut, accuraatheid)

Epic 1 - Inloggen

Epic 2 - Typo oefeningen starten

Epic 3 - Resultaten tonen

## 2. User Stories (Scrumformaat)

US1 - Timer weergeven. (Epic 3)

Als gebruiker wil ik een timer tijdens de oefening zien zodat ik mijn tijd kan bijhouden.

US2 - Oefening: Gebruikersinvoer verwerken. (Epic 2)

Als gebruiker wil ik dat mijn getypte tekst realtime wordt verwerkt.

US3 – Typfout detecteren + foutmarkering (Epic 2)

Als gebruiker wil ik dat fouten direct zichtbaar zijn, zodat ik weet wat er fout is.

US4 - Oefentekst (.txt) laden (Epic 2)

Als developer wil ik oefenzinnen uit een .txt bestand kunnen genereren.

US5 - Resultaten tonen (Beste WPM + Gemiddelde accuracy) (Epic 3)

Als gebruiker wil ik mijn prestaties terugzien zodat ik mijn progressie kan volgen.

US6 - Header + navigatie structuur

Uitbreidingen van onze structuur. (Onderdeel van clean architectuur verbeteringen)

US7 – Inloggen (Epic 1)

Als gebruiker wil ik kunnen inloggen zodat ik mijn eigen omgeving heb.

## 3. Opgeleverde functionaliteit

Timer tijdens oefeningen
Tekst-invoer met directe foutdetectie
Foutmarkering in oefentekst
Oefenzinnen worden vanuit .txt gemaakt
Eerste opzet van framework + navigatie
Dashboard toont Gemiddelde accuracy (Testfase)

## 4. Testresultaten Sprint 2 (obv Testrap[portage v1.2.0)

## 4.1  Geteste functionaliteiten

Sprint 2 richtte zich op:

- UC3 – Typo-oefening starten

- UC4 – Resultaten tonen
 Deze functionaliteiten vormen de kern van de oefenflow en resultaatweergave van de applicatie. Tests zijn handmatig uitgevoerd binnen MAUI-desktopomgeving.

Testrapportage_TypoTrainer_Spri…

## 4.2  Belangrijkste Testresultaten

### UC3 – Typo-oefening starten

- Geslaagd: Oefening start correct; timer en real-time foutmarkering functioneren stabiel.

- Performance: Laadtijd 1,4 seconden (voldoet aan NFR ≤ 2 sec).

- Niet geslaagd: Pauzeren van de oefening niet mogelijk.

### UC4 – Resultaten tonen

- Gedeeltelijk geslaagd: Resultaten (WPM, fouten%, tijden, foutanalyse) worden correct berekend en weergegeven.

- Niet geslaagd: Geen melding wanneer er geen data beschikbaar is.

### Overige onderdelen (UC1, UC2, DB)

Hoewel geen onderdeel van Sprint 2, werden deze nogmaals gevalideerd:

- UC1 & UC2 functioneren volledig correct.

- Databaseverbinding werkt; ophalen gebruikersdata staat gepland voor latere sprints.

## 4.3  Geconstateerde verbeterpunten

- Kleine vertraging bij real-time markering bij typsnelheden >180 WPM.

- Overlappende labels in grafieken bij sommige schermresoluties.

- Ontbrekende laadindicator tijdens analyse.

- Tekstuele feedback bij foutanalyse kan worden uitgebreid.

## 5. Definition of Done (Sprint 2)

De user stories die in Sprint 1 zijn behandeld voldoen aan de basis Definition of Done:
- Functionaliteit werkt visueel volgens ontwerp
- Code gecommit en gepusht in GitHub
- UI-schermen openen zonder fouten
- Navigatie werkt consistent
- Documentatie bijgewerkt in GitHub

## 6. Conclusie Sprint 2

Sprint 2 heeft vooral gezorgd voor de functionaliteiten van de TypoTrainer.

De oefening werkt volledig (Timer en foutmarkeringen)

Fundering gelegd voor verdere dashboard en statistieken.

Sprint 3 richt zich vooral op resultaten opslaan, beste WPM, volledige dashboardstatistiek, en meer opties uitbreiden.