# Requirementsanalyse

# TypoTrainer v0.1.0

Project: TypoTrainer – Applicatie om snel en foutloos te leren typen

Sprint: 0 – Initiële analyse

Niveau: 2
Versie: 0.1.0
Datum: 14-11-2025

Scrum Team: Tim de Boer (1218918), Edward Popova (1208441), Kai Bloemers (1217499), Nicky Tse (117484)

Versiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 10-11-2025 | Initiële versie |
| 1.1.0 |  |  |
| 1.2.0 |  |  |
| 1.3.0 |  |  |
| 1.4.0 |  |  |
| 1.5.0 |  |  |

Distributie

| Versie | Datum | Ontvangers |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 10-11-2025 | Tim de Boer, Kai Bloemers, Nicky Tse |
| 1.1.0 |  |  |
| 1.2.0 |  |  |
| 1.3.0 |  |  |
| 1.4.0. |  |  |
| 1.5.0 |  |  |

Inhoud

Requirementsanalyse	1

TypoTrainer v0.1.0	1

1. Inleiding	4

1.1 Productdoelen	5

1.2 Productafspraken	5

1.3 Kosten, uitgaven en impactanalyse	6

2. Persona’s	8

3. Stakeholderanalyse	9

4. Requirements	10

UC1: Inloggen	10

UC2: Typo-oefening starten	10

UC3: Resultaten tonen	10

UC4: Adaptieve oefening genereren	10

UC5: Gebruikersvoortgang bijhouden	11

5.	Notulen gesprekken opdrachtgever en requirements analyse	11

5.1	N1 - Gesprek 1 / Week 1	11

## 1. Inleiding

Dit document beschrijft de initiële requirementsanalyse voor het project 'TypoTrainer', een applicatie waarmee gebruikers snel en foutloos leren typen. Tijdens Sprint 0 worden de productdoelen, persona’s, stakeholders en eerste requirements vastgesteld. Deze analyse vormt de basis voor verdere functionele uitwerking in Sprint 1.

Wie:
Het project TypoTrainer wordt uitgevoerd door een studententeam in opdracht van de product owner. De eindgebruikers zijn leerlingen, studenten en volwassenen die hun typesnelheid en nauwkeurigheid willen verbeteren.

Wat:
TypoTrainer is een web- of desktopapplicatie die gebruikers helpt snel en foutloos te leren typen via interactieve oefeningen, directe feedback en adaptieve leermodules. De applicatie biedt analyse van fouten, voortgangsrapportages en gepersonaliseerde trainingssessies.

Wanneer:
De initiële ontwikkelfase start in Sprint 0 met het vaststellen van requirements en loopt verder door in Sprint 1 voor de eerste functionele oplevering. De beoogde testbare versie wordt aan het einde van Sprint 2 verwacht.

Waar:
De ontwikkeling vindt plaats binnen de onderwijsomgeving met gebruik van GitHub/Azure voor versiebeheer en samenwerking. De applicatie wordt online getest via een webomgeving en lokaal op testapparaten.

Waarom:
Steeds meer gebruikers typen dagelijks op digitale apparaten. Een toegankelijke typtrainer helpt om fouten te verminderen, snelheid te verhogen en zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien sluit de applicatie aan bij educatieve doelen rondom digitale vaardigheden in het onderwijs.

Hoe:
De app gebruikt een combinatie van voorbeeldteksten, spraakinvoer (optioneel) en visuele feedback. Het systeem registreert fouten, analyseert deze en past het oefenmateriaal automatisch aan op de zwakke punten van de gebruiker.

Hoeveel:
In de eerste ontwikkelfase richt het team zich op het realiseren van minimaal 5 basisfunctionaliteiten:

- Gebruikersregistratie en inloggen

- Typo-oefening starten

- Fouten- en snelheidsanalyse

- Adaptieve oefeninggenerator

- Resultaten en voortgangsoverzicht

### 1.1 Productdoelen

Hoofddoel:
Een leerapplicatie ontwikkelen waarmee gebruikers op een leuke, motiverende en foutloze manier leren typen, ondersteund door realtime feedback en gepersonaliseerde oefeningen.

Subdoelen:

- De gebruiker leert stapsgewijs blind typen.

- De applicatie meet en toont zowel snelheid (woorden per minuut) als foutpercentage.

- De oefenmodules passen zich automatisch aan op het vaardigheidsniveau van de gebruiker.

- Gebruikers kunnen hun resultaten en verbeterpunten terugzien in rapportages en grafieken.

- De app is visueel aantrekkelijk en eenvoudig te bedienen, ook voor jonge leerlingen.

Meetbare succescriteria (Hoeveel):

- Minimaal 95% foutloze registratie van toetsaanslagen.

- Een responstijd < 2 seconden bij het laden van oefeningen.

- Minimaal 80% van de gebruikers geeft in testsessies aan dat de app “intuïtief” en “leerzaam” is.

- De app bevat minimaal 50 oefenteksten en 5 moeilijkheidsniveaus bij eerste oplevering.

### 1.2 Productafspraken

| Onderdeel | Afspraken / Richtlijnen |
| --- | --- |
| Scope | Sprint 0 richt zich uitsluitend op het analyseren, ontwerpen en valideren van requirements en eerste schermontwerpen. |
| Deliverables Sprint 0 | 1) Requirementsdocument (FR/NFR), 2) Persona’s, 3) Stakeholderanalyse, 4) Mockups & scenario’s, 5) Product- & sprintbacklog. |
| Communicatie | Wekelijkse stand-up met de product owner; updates via GitHub-projectbord. |
| Tools & Platform | Ontwikkelomgeving: Visual Studio Code, GitHub, Azure Boards. Database: SQLite (initieel). |
| Kwaliteitsnormen | Code voldoet aan clean code richtlijnen, elke release bevat testbare en gevalideerde requirements. |
| Definition of Done (DoD) | - Functionaliteit getest en goedgekeurd door minimaal 1 reviewer.- Documentatie bijgewerkt.- Code zonder kritieke bugs.- Commit gelinkt aan issue in backlog. |
| Planning | Sprint 0 = Analyse & Ontwerp (1 week).Sprint 1 = Eerste functionele prototype (2 weken). |
| Risico’s | Onvoldoende testdata, onvoldoende feedback van product owner, vertraging door technische issues. |
| Succescriteria | Documentatie 100% afgerond, feedback van opdrachtgever verwerkt, eerste backlog goedgekeurd. |

### 1.3 Kosten, uitgaven en impactanalyse

- Doel van dit onderdeel:

- Het inschatten van de benodigde middelen, verwachte uitgaven en de impact van het TypoTrainer-project ten opzichte van de productdoelen. Dit zorgt ervoor dat het project haalbaar blijft binnen de beschikbare tijd, kennis en middelen.

- 1.3.1 Middelen en inspanning

- Voor de initiële sprint (Sprint 0) worden de kosten voornamelijk uitgedrukt in tijdsbesteding en personele inzet, niet in geld.

- De verwachte inzet is als volgt:

| - Middel | - Beschrijving | - Inzet / Kostenindicatie |
| --- | --- | --- |
| - Ontwikkelteam | - 2–3 teamleden, verantwoordelijk voor requirements, ontwerp en prototype. | - ± 40 uur per persoon (Sprint 0) |
| - Tools & software | - GitHub, Azure Boards, VS Code, Figma (gratis studentenlicenties). | - € 0,– (open source / onderwijslicenties) |
| - Testapparatuur | - Schoollaptops of persoonlijke computers. | - Geen extra kosten |
| - Begeleiding / overleg | - Feedbacksessies met product owner / docent. | - ± 4 uur begeleiding |
| - Documentatie & rapportage | - Requirements, functioneel ontwerp, backlog. | - ± 10 uur per student |

- 1.3.2 Verwachte uitgaven (materieel / immaterieel)

- Hoewel er geen directe financiële investering vereist is, zijn er wel indirecte uitgaven in de vorm van tijd, focus en kwaliteit:

Leertijd en voorbereiding: ca. 15–20 uur voor het analyseren en opstellen van de eerste versie van de documentatie.

Prototyping en validatie: ca. 20 uur voor het ontwerpen van schermen en scenario’s.

Risicomanagement: lage technische kosten, maar mogelijk extra tijd bij integratie van adaptieve logica of spraakinvoer.

Toekomstige kosten (Sprint 2 en verder): uitbreiding van de database, UI-animaties en prestatieoptimalisatie.

- 1.3.3 Waarde en impact

- De impact van TypoTrainer wordt beoordeeld aan de hand van de meerwaarde voor gebruikers, scholen en het team:

| Domein | Verwachte impact | Waarde-indicatie |
| --- | --- | --- |
| Gebruikers (leerlingen/studenten) | Verbeterde typesnelheid, meer motivatie door visuele feedback. | Hoog |
| Docenten / scholen | Efficiënte voortgangscontrole en rapportage per leerling. | Middel-hoog |
| Ontwikkelteam | Toename van kennis over UI/UX, adaptieve algoritmen en dataverwerking. | Hoog |
| Onderwijspartner / product owner | Prototype met demonstratiewaarde en potentieel voor doorontwikkeling. | Hoog |

- 1.3.4 Kosten-batenanalyse (samenvatting)

| Aspect | Kosten | Baten | Conclusie |
| --- | --- | --- | --- |
| Tijdsinvestering Sprint 0 | ± 120 uur totaal | Basisdocumentatie en validatie | Verhouding 1:1 – noodzakelijk |
| Tools en middelen | € 0,– | Geen drempels voor uitvoering | Positief |
| Impact voor eindgebruikers | Middelmatige inspanning | Hoge educatieve waarde | Zeer gunstig |
| Risico bij uitbreiding (AI, spraakinvoer) | Extra ontwikkeltijd | Innovatief voordeel | Afhankelijk van scope |

- Conclusie:

- De verwachte kosten en inspanning voor Sprint 0 zijn minimaal en haalbaar binnen de beschikbare middelen. De baten - in termen van leerwaarde, productkwaliteit en technische kennis - wegen ruimschoots op tegen de uitgaven. TypoTrainer vormt daardoor een rendabel en didactisch waardevol project met lage financiële maar hoge educatieve impact.

## 2. Persona’s

Lisa (12 jaar) – Basisschoolleerling die net begint met typen. Zij gebruikt de app op school en thuis om het toetsenbord te leren kennen. Ze heeft behoefte aan visuele feedback en spelvormen om gemotiveerd te blijven.

Mark (18 jaar) – Student die zijn typesnelheid wil verhogen voor school- en studieopdrachten. Hij wil snelle feedback over fouten en snelheid, met duidelijke grafieken en statistieken.

Sophie (35 jaar) – Docent die de voortgang van haar leerlingen wil volgen. Ze gebruikt de app om klassen aan te maken, oefeningen te selecteren en resultaten te monitoren.

## 3. Stakeholderanalyse

| Stakeholder | Rol | Belang | Invloed | Positie (Mendelow) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Verantwoordelijk voor visie en prioritering | Hoog | Hoog | Manage closely |
| Eindgebruikers (studenten, leerlingen) | Gebruiken de app voor training | Hoog | Middel | Keep informed |
| Docenten / scholen | Volgen voortgang, beheren accounts | Middel | Hoog | Keep satisfied |
| Ontwikkelteam | Ontwerpen, bouwen en testen van de applicatie | Hoog | Middel | Keep informed |

## 4. Requirements

De requirements zijn opgedeeld in functionele (FR) en non-functionele (NFR) eisen. Elke requirement is gekoppeld aan een use case en geclassificeerd volgens de MoSCoW-methode.

### UC1: Inloggen

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De gebruiker kan inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. | Must |
| FR2 | Na succesvolle login wordt het persoonlijke dashboard getoond. | Must |
| NFR1 | De loginactie moet binnen 2 seconden uitgevoerd worden. | Should |

### UC2: Typo-oefening starten

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De gebruiker kan een oefening kiezen uit de lijst met oefeningen. | Must |
| FR2 | Het systeem toont de voorbeeldtekst en start de timer automatisch bij de eerste toetsaanslag. | Must |
| FR3 | De gebruiker kan de oefening pauzeren en hervatten. | Should |
| NFR1 | Het laden van een oefening duurt maximaal 2 seconden. | Should |

### UC3: Resultaten tonen

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | Na afronden van een oefening toont het systeem typesnelheid en foutpercentage. | Must |
| FR2 | De fouten worden visueel gemarkeerd in de tekst. | Should |
| NFR1 | De resultatenpagina moet binnen 1 seconde zichtbaar zijn. | Should |

### UC4: Adaptieve oefening genereren

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | Het systeem analyseert fouten en stelt nieuw oefenmateriaal voor op basis van de resultaten. | Must |
| FR2 | De oefening past zich aan op basis van letters of woorden die vaak fout gaan. | Must |
| NFR1 | De analyse moet binnen 5 seconden voltooid zijn. | Should |

### UC5: Gebruikersvoortgang bijhouden

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De app slaat de resultaten van elke oefening op per gebruiker. | Must |
| FR2 | Gebruikers kunnen hun voortgang bekijken in grafiekvorm. | Should |
| NFR1 | Data wordt veilig opgeslagen in de database (AVG-conform). | Must |

# Notulen gesprekken opdrachtgever en requirements analyse

## N1 - Gesprek 1 / Week 1

Datum: 10-11-2025  
Aanwezigen:

- Tim de Boer ( Scrummaster)

- Edward Popova (Developer 1)

- Kai Bloemers (Product Owner)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 2)

Bespreking: