Sprint 3 gesprekken met de Product Owner

TypoTrainer v1.3.0

Project: TypoTrainer – Applicatie om snel en foutloos te leren typen

Projectperiode: Sprint 0 t/m Sprint 3

Niveau: 2

Scrum Team: Tim de Boer (1218918), Edward Popova (1208441), Kai Bloemers (1217499), Nicky Tse (117484) , Rick Reimert (1214962)

2025

Opdrachtgevers / Product Owners:

Jan Zuur

Christian Nyqvist

Projectteam:

Edward Popova – Developer 1

Tim de Boer – Scrummaster / Developer 3

Kai Bloemers – Developer 2

Nicky Tse – Notulist / Developer 4

Rik Reimert – Developer 5

Dit document bevat de projectdocumentatie en sprintverslagen zoals opgesteld in samenwerking met de Product Owner.

Sprint 0 – Gesprek met de Product Owner	2

Sprint 1 – Gesprek met de Product Owner	4

Sprint 2 – Gesprek met de Product Owner	7

Sprint 3 – Gesprek met de Product Owner	8

Sprint 3 – Gesprek 2 met de nieuwe Product Owner	11

# Sprint 0 – Gesprek met de Product Owner

Datum: 10-11-2025   
Aanwezigen:

- Jan Zuur (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Kai Bloemers (Developer 2)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

Bespreking:

- Rol Product Owner.

  - Jan is bevestigd als Product Owner. Zijn verantwoordelijkheid ligt bij het geven van richting, feedback en van zijn prioriteiten.

- Inleverlocatie Brightspace.

  - Het team vroeg waar de projectdocumentatie moet worden ingeleverd. 
Jan geeft aan dat de inleverlocatie binnenkort op Brightspace wordt toegevoegd.

- Scrumplanning & Werkproces

  - Aan het begin van iedere week stelt het team prioriteiten vast met behulp van Scrum Poker.

  - De werkzaamheden worden vervolgens verdeeld onder de teamleden.

  - User stories worden ingeschat en geprioriteerd voordat de sprint start.

  - Scrum Poker wordt later nog uitgelegd door de docenten.

- Relatie tussen Use Cases, User Stories en Epics

  - Het Use Case Diagram vormt de basis voor het opstellen van User Stories.

  - Elke use case of functioneel onderdeel kan worden vertaald naar een Epic. (Epics kan je terugvinden op leertaken.nl)

  - De Product Backlog bevat deze Epics.

  - De Sprint Backlog bestaat uit bijbehorende User Stories en geforumeeld als: “Als gebruiker wil ik...”.

- Documentatie Structuur

  - Het Hoofddocument geeft een helikopterview van het gehele systeem.

  - In de sprints ga je dieper in de details, technische uitwerking en onderbouwing.

  - Documenten plaatsen we in Github en gebruiken daarvoor de Markdown.

  - Afkortingen en technische begrippen wat wij gebruiken moet worden toegelicht.

  - Nieuwe paragrafen kunnen worden gestart met Ctrl + Enter.

  - Documentatie moet logisch zijn opgebouwd en helder gestructureerd zijn.

- Bestuderen en aanpassen

  - Teamleden moeten goed letten op het correct opstellen van een Domeindiagram en de Use Case Diagram. (Door elkaar gehaald)

  - Definition of Done moet opnieuw worden bekeken en aangepast worden.

- Uitwerken van voorwaarden

Voorwaarden en functionele beschrijven moeten specifieker worden uitgewerkt zoals:

Hoe data word opgeslagen,

Welke resultaten worden bewaard,

Hoe deze resultaten aan de gebruiker worden getoond.

# Sprint 1 – Gesprek met de Product Owner

Datum: 17-11-2025   
Aanwezigen:

- Jan Zuur (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

- Startpunten

  - Jan benadrukte dat het team niet te veel moet bedenken met uitgebreide features maar moeten beginnen met een hoofdscherm.

  - De applicatie moet “from scratch worden opgebouwd”, zonder gebruik van templates van vorige projecten.

- Focus voor deze sprint

  - Voor deze sprint wordt één user story / use case uitgewerkt:

(Voorbeeld: Als gebruiker wil ik één front-end scherm hebben)

  - Het doel is om een werkend startscherm te hebben waarop we de rest van de applicatie kunnen bouwen.

- Github

  - Github moet correct worden opgezet voor het project.

  - Iedere developer moet werken vanuit zijn eigen branch.

  - Branches worden samengevoegd via pull request om overzicht te kunnen bewaren.

  - User stories moeten worden toegevoegd aan Github.

De structuur moet als volgt worden aangehouden:

(Product Backlog: alle epics en user stories.

Sprint Backlog: de stories die voor deze sprint geselecteerd zijn.

Todos / Taken: concrete stappen om de stories uit te voeren.)

- More Todo en punten:

  - De documentatie moet verder worden uitgewerkt.

  - Als je klaar bent helpen je teamleden waar het nodig is om je team te ondersteunen.

  - Samenwerking en onderlinge communicatie blijft het belangrijkst

# Sprint 2 – Gesprek met de Product Owner

Datum: 3-12-2025   
Aanwezigen:

- Jan Zuur (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

- Kai Bloemers (Developer 2)
- Rik Reimert (Developer 5)

Besproken :

Zoals Jan eerder met ons had gesproken, klein en overzichtelijk moet beginnen 	Het is belangrijk om niet direct te focussen op uitgebreide of complexe 		functionaliteiten.

- Feedback op de applicatie

Bij onze demo was er al sprake van een werkende basisapplicatie.
De Product Owner gaf feedback op de eerste versie en lette daarbij vooral op gebruiksvriendelijkheid en invoercontrole.

- Onnodige tekens zoals; !. , zijn niet toegestaan.

- Backspace functionaliteit  is niet toegestaan.

- Als er iets niet werkt tijdens de demo haal het dan weg.

- Verwachtingen van de Product Owner

- Het team levert per sprint een werkend en aantoonbaar resultaat op.

- Functionaliteiten werken correct en zijn gebruiksvriendelijk (bijv. correcte invoer, backspace werkt, geen ongeldige tekens).

- Alle teamleden dragen actief bij, zowel in code als documentatie.

- De voortgang is zichtbaar in GitHub door middel van commits, branches en pull requests.

- Issues, taken en voortgang worden gestructureerd bijgehouden (Scrumboard, backlog).

# Sprint 3 – Gesprek met de Product Owner

Datum: 10-12-2025   
Aanwezigen:

- Jan Zuur (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Kai Bloemers (Developer 2)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

Bespreking:

- Verdeling van werkzaamheden

- De Product Owner gaf aan dat de verdeling van taken binnen het team niet in belans is. Op dit moment voeren Edward en Tim het grootste deel van het werk uit, terwijl andere teamleden minder bijdragen.

Afspraak:

- De taken moeten eerlijker verdeeld worden over alle teamgenoten.

- Iedereen is verantwoordelijk voor actieve bijdrage, zowel in code als documentatie.

- Daily Standup

- Er werd besproken dat de Daily Stand-ups ook genoteerd moeten worden in het tijdschrijf formulier.

- Overzicht per sprint.

- De Product Owner heeft uitgelegd hoe elke sprint er eigelijk normaal eruit ziet.

Sprint 1: Kennismaking met de ontwikkelomgeving

Sprint 2: Documentatie op order brengen.

Sprint 3: De applicatie volledig realiseren.

Dit moet duidelijk terug te zien zijn in Github, documentatie en commits.

- Github en werkwijze

- Er zijn te weinig commits zichtbaar in de repository.

- Er moet een scrumboard komen.

- Issues gebruiken voor taken en problemen.

- Code, documentatie en taken moeten in Github worden bijgehouden.

- Wat ging er wel goed?

- Het stylebook is besproken en ziet er goed uit.

- Documentatie is consistent en zit er gestructureerd goed uit.

- Verwachtingen en consequenties

Aan het einde van het gesprek stelde de Product Owner de vraag:
 “Wat willen jullie?”

Hiermee wilde hij het team laten nadenken over:

- De manier van samenwerken

- De inzet van ieder teamlid

- De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project

Aangezien hij het niet kan beoordelen vanwege het grote verschil in de uren wat 	wij in het project hebben ingestoken.

Daarnaast gaf de Product Owner aan dat, wanneer de inzet en bijdrage van 		sommige teamleden onvoldoende blijft, het verwijderen van personen uit de 	projectgroep 	een mogelijkheid is.

# Sprint 3 – Gesprek 2 met de nieuwe Product Owner

Datum: 16-12-2025   
Aanwezigen:

- Christian Nyqvist (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Kai Bloemers (Developer 2)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

Bespreking:

- Wissel van Product Owner

Tijdens dit gesprek hebben wij (het team) de nieuwe Product Owner op de hoogte gesteld van het project. En hebben wij gepraat over wat hij nog kan verwachten.

- Stand van zaken Sprint 3

De focus van sprint 3 ligt op het afronden van het project.

Dit betekent dat:

De documentatie up-to-date moet zijn.

De voortgang duidelijk moet zijn in Github.

Het project werkend moet zijn.

- Github en Scrum werkwijze

- Github is de centrale plek voor het project alles moet hier instaan. (Vooral de userstories!)

- Het scrumboard zag er rommelig uit.

- Userstories moeten worden bijgehouden zodat je weet wat je doet. (SCRUM)

- Verwachtingen van de Product Owner

- Userstories moeten worden bijgehouden in Github.

- Als er nog extra functies komen kan je altijd Christian mailen.

- Het afronden van het project.