# Requirementsanalyse

# TypoTrainer v1.2.0

Project: TypoTrainer – Applicatie om snel en foutloos te leren typen

Sprint 2: UC3-UC4

Niveau: 2
Versie: 1.2.0
Datum: 05-12-2025

Scrum Team: Tim de Boer (1218918), Edward Popova (1208441), Kai Bloemers (1217499), Nicky Tse (117484), Rick Reimert (1214962)

Versiebeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 10-11-2025 | Initiële versie |
| 1.1.0 | 21-11-2025 | Sprint 1: UC1-UC2, dashboard, database koppelingen |
| 1.2.0 | 05-12-2025 | Sprint 2: UC3 – UC4 |
| 1.3.0 |  |  |
| 1.4.0 |  |  |
| 1.5.0 |  |  |

Distributie

| Versie | Datum | Ontvangers |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 10-11-2025 | Tim de Boer, Kai Bloemers, Nicky Tse, Rick Reimert |
| 1.1.0 | 21-11-2025 | Tim de Boer, Kai Bloemers, Nicky Tse, Rick Reimert |
| 1.2.0 | 05-12-2025 | Tim de Boer, Kai Bloemers, Nicky Tse, Rick Reimert |
| 1.3.0 |  |  |
| 1.4.0. |  |  |
| 1.5.0 |  |  |

Inhoud

Requirementsanalyse	1

TypoTrainer v1.2.0	1

1. Inleiding	3

1.1 Productdoelen	4

1.2 Productafspraken	5

1.3 Kosten, uitgaven en impactanalyse	5

1.4 Sprint 1 – Scope & Deliverables	7

2. Persona’s	7

3. Stakeholderanalyse	7

4. Requirements	8

UC1: Inloggen / (Sprint 1-extra): Dashboard laden	8

UC2: Account aanmaken	8

UC3: Typo-oefening starten	9

UC4: Resultaten tonen	9

UC5: Adaptieve oefening genereren (Sprint 3)	9

UC6: Gebruikersvoortgang bijhouden (Sprint 3)	9

5. Notulen gesprekken opdrachtgever en requirements analyse	10

5.1	N1 - Gesprek 1 / Week 1	11

5.2	N1 - Gesprek 2 / Week 2	12

## 1. Inleiding

Dit document beschrijft de uitgebreide requirementsanalyse voor het project TypoTrainer, een applicatie waarmee gebruikers hun typesnelheid en nauwkeurigheid kunnen verbeteren. In Sprint 0 zijn de basisdoelen, persona’s, stakeholders en eerste requirements opgesteld. Tijdens Sprint 1 zijn de eerste kernfunctionaliteiten gerealiseerd, waaronder het inlogscherm, het aanmaken van gebruikersaccounts, het opzetten van de database en de bijbehorende koppelingen.

Dit document bevat de requirements voor TypoTrainer v1.2.0. Deze versie richt zich volledig op de functionaliteiten die ontwikkeld worden in Sprint 2, namelijk UC3 (Typo-oefening starten) en UC4 (Resultaten tonen).

Wie:
Het project TypoTrainer wordt uitgevoerd door een studententeam in opdracht van de product owner. De eindgebruikers zijn leerlingen, studenten en volwassenen die hun typesnelheid en nauwkeurigheid willen verbeteren.

Wat:
TypoTrainer is een web- of desktopapplicatie die gebruikers helpt snel en foutloos te leren typen via interactieve oefeningen, directe feedback en adaptieve leermodules. De applicatie biedt analyse van fouten, voortgangsrapportages en gepersonaliseerde trainingssessies.

Wanneer:
De initiële ontwikkelfase start in Sprint 0 met het vaststellen van requirements en loopt verder door in Sprint 1 voor de eerste functionele oplevering. De beoogde testbare versie wordt aan het einde van Sprint 2 verwacht.

Waar:
De ontwikkeling vindt plaats binnen de onderwijsomgeving met gebruik van GitHub/Azure voor versiebeheer en samenwerking. De applicatie wordt online getest via een webomgeving en lokaal op testapparaten.

Waarom:
Steeds meer gebruikers typen dagelijks op digitale apparaten. Een toegankelijke typtrainer helpt om fouten te verminderen, snelheid te verhogen en zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien sluit de applicatie aan bij educatieve doelen rondom digitale vaardigheden in het onderwijs.

Hoe:
De app gebruikt een combinatie van voorbeeldteksten, spraakinvoer (optioneel) en visuele feedback. Het systeem registreert fouten, analyseert deze en past het oefenmateriaal automatisch aan op de zwakke punten van de gebruiker.

Hoeveel:
In de eerste ontwikkelfase richt het team zich op het realiseren van minimaal 5 basisfunctionaliteiten:

- Gebruikersregistratie en inloggen

- Typo-oefening starten

- Fouten- en snelheidsanalyse

- Adaptieve oefening-generator

- Resultaten en voortgangsoverzicht

### 1.1 Productdoelen

Hoofddoel:
Een leerapplicatie ontwikkelen waarmee gebruikers op een leuke, motiverende en foutloze manier leren typen, ondersteund door realtime feedback en gepersonaliseerde oefeningen.

Subdoelen:

- De gebruiker leert stapsgewijs blind typen.

- De applicatie meet en toont zowel snelheid (woorden per minuut) als foutpercentage.

- De oefenmodules passen zich automatisch aan op het vaardigheidsniveau van de gebruiker.

- Gebruikers kunnen hun resultaten en verbeterpunten terugzien in rapportages en grafieken.

- De app is visueel aantrekkelijk en eenvoudig te bedienen, ook voor jonge leerlingen.

Meetbare succescriteria (Hoeveel):

- Minimaal 95% foutloze registratie van toetsaanslagen.

- Een responstijd < 2 seconden bij het laden van oefeningen.

- Minimaal 80% van de gebruikers geeft in testsessies aan dat de app “intuïtief” en “leerzaam” is.

- De app bevat minimaal 50 oefenteksten en 5 moeilijkheidsniveaus bij eerste oplevering.

### 1.2 Productafspraken

| Onderdeel | Afspraken / Richtlijnen |
| --- | --- |
| Scope | Sprint 2: UC3, UC4, UC5 |
| Deliverables Sprint 2 | Volledig werkend prototype |
| Communicatie | Wekelijkse stand-up met de product owner; updates via GitHub-projectbord. |
| Tools & Platform | Ontwikkelomgeving: Visual Studio Code, GitHub, Azure Boards. Database: SQLite (initieel). |
| Kwaliteitsnormen | Code voldoet aan clean code richtlijnen, elke release bevat testbare en gevalideerde requirements. |
| Definition of Done (DoD) | - Functionaliteit getest en goedgekeurd door minimaal 1 reviewer.- Documentatie bijgewerkt.- Code zonder kritieke bugs.- Commit gelinkt aan issue in backlog. |
| Planning | Sprint 0 = Analyse & Ontwerp (1 week).Sprint 1 = Eerste functionele prototype (2 weken). |
| Risico’s | Onvoldoende testdata, onvoldoende feedback van product owner, vertraging door technische issues. |
| Succescriteria | Documentatie 100% afgerond, feedback van opdrachtgever verwerkt, eerste backlog goedgekeurd. |

### 1.3 Kosten, uitgaven en impactanalyse

- Doel van dit onderdeel:

- Het inschatten van de benodigde middelen, verwachte uitgaven en de impact van het TypoTrainer-project ten opzichte van de productdoelen. Dit zorgt ervoor dat het project haalbaar blijft binnen de beschikbare tijd, kennis en middelen.

- 1.3.1 Middelen en inspanning

- Voor de initiële sprint (Sprint 0) worden de kosten voornamelijk uitgedrukt in tijdsbesteding en personele inzet, niet in geld.

- De verwachte inzet is als volgt:

| - Middel | - Beschrijving | - Inzet / Kostenindicatie |
| --- | --- | --- |
| - Ontwikkelteam | - 2–3 teamleden, verantwoordelijk voor requirements, ontwerp en prototype. | - ± 40 uur per persoon (Sprint 0) |
| - Tools & software | - GitHub, Azure Boards, VS Code, Figma (gratis studentenlicenties). | - € 0,– (open source / onderwijslicenties) |
| - Testapparatuur | - Schoollaptops of persoonlijke computers. | - Geen extra kosten |
| - Begeleiding / overleg | - Feedbacksessies met product owner / docent. | - ± 4 uur begeleiding |
| - Documentatie & rapportage | - Requirements, functioneel ontwerp, backlog. | - ± 10 uur per student |

- 1.3.2 Verwachte uitgaven (materieel / immaterieel)

- Hoewel er geen directe financiële investering vereist is, zijn er wel indirecte uitgaven in de vorm van tijd, focus en kwaliteit:

Leertijd en voorbereiding: ca. 15–20 uur voor het analyseren en opstellen van de eerste versie van de documentatie.

Prototyping en validatie: ca. 20 uur voor het ontwerpen van schermen en scenario’s.

Risicomanagement: lage technische kosten, maar mogelijk extra tijd bij integratie van adaptieve logica of spraakinvoer.

Toekomstige kosten (Sprint 2 en verder): uitbreiding van de database, UI-animaties en prestatieoptimalisatie.

Sprint 2 kost ongeveer 120 uur ontwikkeltijd voor oefenlogica, resultatenmodule en adaptiviteit.

- 1.3.3 Waarde en impact

- De impact van TypoTrainer wordt beoordeeld aan de hand van de meerwaarde voor gebruikers, scholen en het team:

| Domein | Verwachte impact | Waarde-indicatie |
| --- | --- | --- |
| Gebruikers (leerlingen/studenten) | Verbeterde typesnelheid, meer motivatie door visuele feedback. | Hoog |
| Docenten / scholen | Efficiënte voortgangscontrole en rapportage per leerling. | Middel-hoog |
| Ontwikkelteam | Toename van kennis over UI/UX, adaptieve algoritmen en dataverwerking. | Hoog |
| Onderwijspartner / product owner | Prototype met demonstratiewaarde en potentieel voor doorontwikkeling. | Hoog |

- 1.3.4 Kosten-batenanalyse (samenvatting)

| Aspect | Kosten | Baten | Conclusie |
| --- | --- | --- | --- |
| Tijdsinvestering Sprint 0 | ± 120 uur totaal | Basisdocumentatie en validatie | Verhouding 1:1 – noodzakelijk |
| Tools en middelen | € 0,– | Geen drempels voor uitvoering | Positief |
| Impact voor eindgebruikers | Middelmatige inspanning | Hoge educatieve waarde | Zeer gunstig |
| Risico bij uitbreiding (AI, spraakinvoer) | Extra ontwikkeltijd | Innovatief voordeel | Afhankelijk van scope |

- Conclusie:

- De verwachte kosten en inspanning voor Sprint 0 zijn minimaal en haalbaar binnen de beschikbare middelen. De baten - in termen van leerwaarde, productkwaliteit en technische kennis - wegen ruimschoots op tegen de uitgaven. TypoTrainer vormt daardoor een rendabel en didactisch waardevol project met lage financiële maar hoge educatieve impact.

### 1.4 Sprint 1 – Scope & Deliverables

- Sprint 1 richt zich op de implementatie van de eerste kernfunctionaliteiten van TypoTrainer.
 De volgende onderdelen zijn inbegrepen in Sprint 1:

- Functionele onderdelen in scope:

UC3 – Typo-oefening starten

UC4 – Resultaten tonen

UC5 – Adaptieve oefening genereren

- Functionele onderdelen niet in scope (Sprint 2+):

UC6 – Voortgang monitoren

docentmodule, visuele statistiekuitbreiding.

- Non-functioneel in scope:

Basisperformance: laden < 2 seconden

## 2. Persona’s

Lisa (12 jaar) – Basisschoolleerling die net begint met typen. Zij gebruikt de app op school en thuis om het toetsenbord te leren kennen. Ze heeft behoefte aan visuele feedback en spelvormen om gemotiveerd te blijven.

Mark (18 jaar) – Student die zijn typsnelheid wil verhogen voor school- en studieopdrachten. Hij wil snelle feedback over fouten en snelheid, met duidelijke grafieken en statistieken.

Sophie (35 jaar) – Docent die de voortgang van haar leerlingen wil volgen. Ze gebruikt de app om klassen aan te maken, oefeningen te selecteren en resultaten te monitoren.

## 3. Stakeholderanalyse

| Stakeholder | Rol | Belang | Invloed | Positie (Mendelow) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Verantwoordelijk voor visie en prioritering | Hoog | Hoog | Manage closely |
| Eindgebruikers (studenten, leerlingen) | Gebruiken de app voor training | Hoog | Middel | Keep informed |
| Docenten / scholen | Volgen voortgang, beheren accounts | Middel | Hoog | Keep satisfied |
| Ontwikkelteam | Ontwerpen, bouwen en testen van de applicatie | Hoog | Middel | Keep informed |

## 4. Requirements

De requirements zijn opgedeeld in functionele (FR) en non-functionele (NFR) eisen. Elke requirement is gekoppeld aan een use case en geclassificeerd volgens de MoSCoW-methode.

### UC1: Inloggen / (Sprint 1-extra): Dashboard laden

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De gebruiker kan inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. | Must |
| FR2 | Na succesvolle login wordt het persoonlijke dashboard getoond. | Must |
| FR3 | Na inloggen wordt het dashboard getoond met basisinformatie zoals welkomsttekst en navigatie. | Must |
| FR4 | Het dashboard toont of het account volledig is geregistreerd. | Should |
| NFR1 | De loginactie moet binnen 2 seconden uitgevoerd worden. | Should |
| NFR2 | Dashboard verschijnt binnen 1 seconde. | Should |

### UC2: Account aanmaken

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De gebruiker kan inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. | Must |
| FR2 | Het systeem valideert ingevoerde gegevens en slaat deze veilig op. | Must |
| FR3 | Het systeem toont een bevestiging na succesvolle registratie. | Should |
| NFR1 | Registratie moet binnen 3 seconden verwerkt zijn. | Should |

### UC3: Typo-oefening starten

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | Het systeem toont de voorbeeldtekst en start de timer automatisch bij de eerste toetsaanslag. | Must |
| FR2 | Real-time foutmarkering. | Must |
| FR3 | De gebruiker kan de oefening pauzeren en hervatten. | Should |
| NFR1 | Het laden van een oefening duurt maximaal 2 seconden. | Should |

### UC4: Resultaten tonen

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | Na afronden van een oefening toont het systeem typesnelheid en foutpercentage. | Must |
| FR2 | De fouten worden visueel gemarkeerd in de tekst. | Should |
| FR3 | Resultaten moeten direct opgeslagen worden. | Must |
| NFR1 | De resultatenpagina moet binnen 1 seconde zichtbaar zijn. | Should |

### UC5: Adaptieve oefening genereren (Sprint 3)

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | Het systeem analyseert fouten en stelt nieuw oefenmateriaal voor op basis van de resultaten. | Must |
| FR2 | Aanbeveling op dashboard. | Must |
| NFR1 | De analyse moet binnen 5 seconden voltooid zijn. | Should |

### UC6: Gebruikersvoortgang bijhouden (Sprint 3)

| ID | Beschrijving | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR1 | De app slaat de resultaten van elke oefening op per gebruiker. | Must |
| FR2 | Gebruikers kunnen hun voortgang bekijken in grafiekvorm. | Should |
| NFR1 | Data wordt veilig opgeslagen in de database (AVG-conform). | Must |

# 5. Notulen gesprekken opdrachtgever en requirements analyse

## N1 - Gesprek 1 / Week 1

Datum: 10-11-2025  
Aanwezigen:

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Kai Bloemers (Developer 2)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

- Jan Zuur (Product Owner)

Bespreking:

- Rol Product Owner.

- Jan is bevestigd als Product Owner. Zijn verantwoordelijkheid ligt bij het geven van richting, feedback en van zijn prioriteiten.

- Inleverlocatie Brightspace.

- Het team vroeg waar de projectdocumentatie moet worden ingeleverd.
Jan geeft aan dat de inleverlocatie binnenkort op Brightspace wordt toegevoegd.

- Scrumplanning & Werkproces

- Aan het begin van iedere week stelt het team prioriteiten vast met behulp van Scrum Poker.

- De werkzaamheden worden vervolgens verdeeld onder de teamleden.

- User stories worden ingeschat en geprioriteerd voordat de sprint start.

- Scrum Poker wordt later nog uitgelegd door de docenten.

- Relatie tussen Use Cases, User Stories en Epics

- Het Use Case Diagram vormt de basis voor het opstellen van User Stories.

- Elke use case of functioneel onderdeel kan worden vertaald naar een Epic. (Epics kan je terugvinden op leertaken.nl)

- De Product Backlog bevat deze Epics.

- De Sprint Backlog bestaat uit bijbehorende User Stories en geforumeeld als: “Als gebruiker wil ik...”.

- Documentatie Structuur

- Het Hoofddocument geeft een helikopterview van het gehele systeem.

- In de sprints ga je dieper in de details, technische uitwerking en onderbouwing.

- Documenten plaatsen we in Github en gebruiken daarvoor de Markdown.

- Afkortingen en technische begrippen wat wij gebruiken moet worden toegelicht.

- Nieuwe paragrafen kunnen worden gestart met Ctrl + Enter.

- Documentatie moet logisch zijn opgebouwd en helder gestructureerd zijn.

- Bestuderen en aanpassen

- Teamleden moeten goed letten op het correct opstellen van een Domeindiagram en de Use Case Diagram. (Door elkaar gehaald)

- Definition of Done moet opnieuw worden bekeken en aangepast worden.

- Uitwerken van voorwaarden

- Voorwaarden en functionele beschrijven moeten specifieker worden uitgewerkt zoals:

Hoe data word opgeslagen,

Welke resultaten worden bewaard,

Hoe deze resultaten aan de gebruiker worden getoond.

## N1 - Gesprek 2 / Week 2

Sprint 1 – Gesprek met de Product Owner

Datum: 17-11-2025   
Aanwezigen:

- Jan Zuur (Product Owner)

- Tim de Boer ( Scrummaster Developer 3)

- Edward Popova (Developer 1)

- Nicky Tse (Notulist / Developer 4)

Bespreking:

- Startpunten

  - Jan benadrukte dat het team niet te veel moet bedenken met uitgebreide features maar moeten beginnen met een hoofdscherm.

  - De applicatie moet “from scratch worden opgebouwd”, zonder gebruik van templates van vorige projecten.

- Focus voor deze sprint

  - Voor deze sprint wordt één user story / use case uitgewerkt:

(Voorbeeld: Als gebruiker wil ik één front-end scherm hebben)

  - Het doel is om een werkend startscherm te hebben waarop we de rest van de applicatie kunnen bouwen.

- Github

  - Github moet correct worden opgezet voor het project.

  - Iedere developer moet werken vanuit zijn eigen branch.

  - Branches worden samengevoegd via pull request om overzicht te kunnen bewaren.

  - User stories moeten worden toegevoegd aan Github.

De structuur moet als volgt worden aangehouden:

(Product Backlog: alle epics en user stories.

Sprint Backlog: de stories die voor deze sprint geselecteerd zijn.

Todos / Taken: concrete stappen om de stories uit te voeren.)

- More Todo en punten:

  - De documentatie moet verder worden uitgewerkt.

  - Als je klaar bent helpen je teamleden waar het nodig is om je team te ondersteunen.

  - Samenwerking en onderlinge communicatie blijft het belangrijkst.